| TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT TPHCM KHOA XÂY DỰNG NGÀNH QUẢN LÝ XÂY DỰNG |  | ĐỀ THI CUỐI KỲ HỌC KỲ II NĂM HỌC 2025-2026 Môn: QUẢN TRỊ NGUỒN LỰC XÂY DỰNG Mã môn học: Đề số/Mã đề: Đề thi có 04 trang. Thời gian: 60 phút. Được phép sử dụng tài liệu. SV làm bài trực tiếp trên đề thi và nộp lại đề |
| --- | --- | --- |
| Chữ ký giám thị 1 | Chữ ký giám thị 2 |  |
| Điểm và chữ ký |  |  |

ĐÁP ÁN

| Câu | Đáp án đề 1 | Đáp án đề 2 | Đơn vị tính |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 16,697 | 33,394 | kg |
| 2 | 291,200 | 469,500 | công |
| 3 | - | - | kg |
| 4 | 5.184.734 | 12.961.835 | đồng |
| 5 | 350.857 | 830.049 | đồng |

Câu 6:

Các trường hợp thay đổi tài nguyên (≈ 1,0 điểm)

Sinh viên nêu được ít nhất 3–4 trường hợp, ví dụ:

- Thay đổi khối lượng công việc so với thiết kế ban đầu

- Thay đổi nhân lực (tăng/giảm số lượng, thay đổi tay nghề)

- Thay đổi vật tư, vật liệu (chủng loại, quy cách, nguồn cung)

- Thay đổi máy móc, thiết bị thi công

- Thay đổi do điều kiện thi công thực tế (mặt bằng, thời tiết…)

Nguyên nhân dẫn đến thay đổi tài nguyên (≈ 1,0 điểm)

Sinh viên phân tích được các nhóm nguyên nhân chính:

- Nguyên nhân kỹ thuật: thay đổi thiết kế, sai sót hồ sơ

- Nguyên nhân quản lý: lập kế hoạch chưa chính xác, phối hợp kém

- Nguyên nhân khách quan: thời tiết, điều kiện địa chất, thị trường

- Nguyên nhân pháp lý – hợp đồng: điều chỉnh phạm vi công việc, yêu cầu từ chủ đầu tư

Câu 7: Các ý trọng tâm cần đạt:

1. Khái niệm lập kế hoạch cung ứng

Sinh viên cần:

- Nêu được bản chất của lập kế hoạch cung ứng

- Nhấn mạnh các nội dung: thời gian – số lượng – chủng loại – địa điểm – chi phí

2. Mục tiêu của lập kế hoạch cung ứng

Nêu được ít nhất 3 mục tiêu, ví dụ:

- Đảm bảo cung ứng kịp thời, không gián đoạn thi công

- Tối ưu chi phí mua sắm, vận chuyển, lưu kho

- Hạn chế lãng phí, tồn kho, thất thoát

- Góp phần đảm bảo tiến độ và chất lượng dự án

Câu 8: Các ý trọng tâm cần đạt:

Sinh viên không cần số liệu chính xác, nhưng cần thể hiện nhận định hợp lý, có thể đề cập:

Đặc điểm thị trường:

- Nhu cầu cao do đầu tư xây dựng, hạ tầng

- Phổ biến hình thức thuê máy

Nguồn cung:

- Máy nhập khẩu (Nhật, Hàn, Trung Quốc, châu Âu)

- Doanh nghiệp cho thuê máy trong nước

Xu hướng:

- Máy hiện đại, tiết kiệm nhiên liệu

- Ứng dụng công nghệ, quản lý thiết bị hiệu quả hơn